

测试报告

停哪儿共享停车



2021-1-23

目录

**概述2**

**测试人员2**

**占用时间2**

**测试参考文档2**

**测试模块2**

**已做测试类型3**

**Bug分布3**

**缺陷数分布4**

**测试结论5**

**一.概述**

测试目的：验证停哪儿共享车位系统1.0版本的质量

测试内容：对停哪儿共享车位系统1.0版本测试活动的总结

**二.测试人员**

于诗琪，郭将皓，高翔，杨景程

**三.占用时间**

2021-01-04——2021-01-23

**四.测试参考文档**

《停哪儿共享车位使用说明书》

**五.测试模块**

*5.1平台方*

5.1.1车辆相关（车位管理，位置管理，汽车管理）

5.1.2审核管理（订单投诉，订单退款，物业审核，车位审核，

出租方信息审核）

5.1.3用户管理（出租方，抢租客，物业方，平台方）

5.1.4订单管理（查看订单，评价管理）

5.1.5账户管理（账户查看，平台交易记录查看）

5.1.6日志管理（日志查看）

*5.2物业方*

5.2.1订单管理（查看订单，评价管理）

5.2.2用户管理（抢租客信息，业主方信息，物业方信息）

5.2.3账户管理（账户查看，车位交易记录查看）

5.2.4车辆相关（车位管理，现泊车信息）

5.2.5审核管理（业主信息审核）

*5.3出租方*

5.3.1主页（添加车位，修改车位信息，删除车位信息，查看车位信息评价）

5.3.2历史订单（按状态查询订单信息，查看订单详情，订单评论，取消在进行的订单）

5.3.3我的（更改个人信息，更改头像，变更账户信息，查看账户历史操作，提现，查看个人车位信息表，生成邀请的分享码）

*5.4抢租客*

5．4.1主页（搜索地址，通过红色标记导航，抢购车位，查看车位详情）

5.4.2历史订单（按状态查询订单信息，查看订单详情，订单评论，取消在进行的订单）

5.4.3我的（更改个人信息，实名认证，更改头像，变更绑定账户，查看账户历史操作，账户充值，查看个人车位信息表，生成邀请的分享码）

**六、已做测试类型**

自动化测试，手工测试，接口测试，性能测试，app测试

**七.Bug分布情况**

**八.缺陷数分布**

*8.1手工测试用例分布*

*8.2接口测试用例分布*

*8.3 GUI测试用例分布*

*8.3 APP测试情况*

|  |  |
| --- | --- |
| 交叉测试 | 1. 在使用app时，进入后台打开另外一个软件切回，不影响继续使用 2. 在使用app时来电，直接挂断电话或通话过后挂断依然保持通话前状态 3. 可以多人同时登录同一账号进行操作 |
| 弱网测试 | 1. 在网络不强的区域使用app，会出现加载缓慢或者页面无响应状态 2. 操作无效需要到网络稳定的地方重新操作 |

**九.测试结论**

手工测试用例共473条，发现bug112条；

接口测试用例共84条，发现bug25条；

根据停哪儿共享车位系统测试计划中的通过标准，本次测试结论-----不予通过。